|  |  |
| --- | --- |
| اولویت | ریسک |
| خیلی بالا | 1. محدودیت زمان با توجه به اینکه افراد تیم ایجاد و نگهداری گلابی همه عازم هستند، یکی از جدیترین ریسک­ها محسوب می­شود. |
| 1. تجربه­ی ناکافی اعضای تیم در فرایندهای ایجاد یک نرم­افزار، ممکن است پیشبرد پروژه را با تهدید جدی مواجه کند. |
| 1. با توجه به تخمین بسیار نا دقیق از زمان­بندی­ها، برنامه­ی انجام ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود. |
| بالا | 1. با توجه به ابهام در تعیین تکنولوژی­های قابل استفاده در پروژه از سوی نماینده­ی مشتری، پروژه با تهدید مواجه است. |
| 1. عدم تعامل مناسب نماینده­ی مشتری با تیم ایجاد و نگهداری گلابی |
| 1. ابهام در نیازمندی مربوط به پیش­بینی |
| متوسط | 1. عدم آشنایی کافی اعضای تیم با برنامه­نویسی به صورت گرافیکی |
| کم | 1. عدم هماهنگی کلاس­های اعضای تیم در طول ترم |

* ریسک­های با اولویت خیلی بالا، پیشبرد پروژه را با تهدید جدی مواجه می­کنند و نیاز است که اقدام به رفع آن­ها شود.
* ریسک­های با اولویت بالا، پیشبرد پروژه را مختل کرده و باید جدی گرفته شوند.
* ریسک­های با اولویت متوسط، به راحتی قابل رفع بوده مشکل چندانی ایجاد نخواهند کرد.
* ریسک­های با اولویت کم، در پیشبرد پروژه خللی وارد نکرده و قابل چشم­پوشی هستند.